SWP-ABSCHLUSSPROJEKT · 3aWI

Projekthandbuch

Schulverwaltung – Angular-Frontend: Manuell vs. Low-Code

Paul · 3aWI – Wirtschaftsinformatik

Juni 2026

# Inhaltsverzeichnis

# 1  Arbeitsauftrag

## 1.1  Ausgangslage

Im ersten Semester wurde im Unterricht ein Schulverwaltungs-Backend entwickelt: eine ASP.NET Core 8 Web-API (C#) mit Entity Framework Core und SQLite-Datenbank. Die API ist über Swagger/OpenAPI dokumentiert, CORS ist aktiviert, und sie läuft lokal auf Port 5225. Dieses Backend bildet die gemeinsame Grundlage für beide Frontends – dadurch ist der Vergleich fair: gleiche Daten, gleiche API, gleicher Funktionsrahmen.

Die REST-Endpoints haben je Entität einen unterschiedlichen Funktionsumfang, was beide Benutzeroberflächen berücksichtigen müssen:

| Entität | GET | POST | PUT | DELETE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schüler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lehrer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Klasse | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Fach | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Raum | ✓ | ✓ | – | – |

## 1.2  Auftrag

- Manuelles Erstellen einer Angular-Applikation als Frontend für das Schulverwaltungs-Backend aus dem ersten Semester.

- Erstellen derselben Schulverwaltungsapplikation mittels „Low-Code“ (KI-gestützt, hier: Claude Code).

- Erstellen eines Projekthandbuches für die Schulverwaltung (Arbeitsauftrag, PSP, OSP, Umweltanalyse u. a.).

- Erstellen und Halten einer Präsentation: Projekthandbuch, Vorstellung der Angular-App inkl. Code-Details, Vorstellung der Low-Code-Applikation inkl. Entwicklungsschritten und Lessons learned sowie Vergleich der beiden Ansätze.

## 1.3  Ziele und Nicht-Ziele

### Ziele

- Zwei funktionsfähige Frontends (CRUD für Schüler, Lehrer, Klassen, Fächer, Räume – soweit das Backend es erlaubt).

- Fundierter, fairer Vergleich der Entwicklungsansätze (Zeit, Codequalität, Lerneffekt, Wartbarkeit).

- Vollständige Projektdokumentation und überzeugende Abschlusspräsentation.

### Nicht-Ziele

- Keine Änderungen am Backend (es wird unverändert übernommen).

- Kein Produktivbetrieb, keine Authentifizierung, kein Hosting – beide Apps laufen lokal.

# 2  Projektorganisation

| Rolle | Person / Beschreibung |
| --- | --- |
| Auftraggeber | SWP-Lehrkraft (Softwareentwicklung & Projektmanagement, 3aWI) |
| Projektleitung & Entwicklung | Paul (Einzelprojekt) |
| Projektart | Schulisches Abschlussprojekt, 3. Jahrgang Wirtschaftsinformatik |
| Zeitrahmen | 2. Semester, Abgabe und Präsentation Juni 2026 |
| Werkzeuge | Angular 22, ASP.NET Core 8, Claude Code (KI), Git, VS Code / Visual Studio |

# 3  Projektstrukturplan (PSP)

Der PSP gliedert das Projekt in fünf Phasen mit den zugehörigen Arbeitspaketen:

| Phase | Arbeitspakete |
| --- | --- |
| 1 Projektmanagement | 1.1 Arbeitsauftrag klären · 1.2 Zeit- und Meilensteinplanung · 1.3 Projekthandbuch führen |
| 2 Frontend A – Manuell | 2.1 Projekt-Setup, Angular CLI, Routing · 2.2 Erste Entität komplett (Liste, Formular, HTTP) · 2.3 Restliche vier Entitäten · 2.4 Basis-Styling und Test |
| 3 Frontend B – Low-Code | 3.1 Backend-Analyse durch die KI · 3.2 Generierung der Grundversion (Models, Service, Seiten, Routing) · 3.3 Fehlerbehebung · 3.4 Zwei Design-Iterationen · 3.5 Verifikation (Build, API-Tests) |
| 4 Dokumentation | 4.1 Entwicklungsprotokoll (ENTWICKLUNG.md) · 4.2 Vergleichsdokument · 4.3 Projekthandbuch |
| 5 Präsentation | 5.1 Foliensatz erstellen · 5.2 Live-Demo vorbereiten · 5.3 Präsentation halten |

# 4  Objektstrukturplan (OSP)

Der OSP zerlegt das Gesamtsystem „Schulverwaltung“ in seine Ergebnisobjekte:

| Objekt | Teilobjekte |
| --- | --- |
| Backend (vorhanden) | Web-API-Controller je Entität · EF-Core-Datenmodell · SQLite-Datenbank · Swagger-Dokumentation |
| Frontend A – Manuell (Port 4300) | 5 Komponenten (je Entität .ts + .html) · Navigation/Routing in app.ts · globale styles.css |
| Frontend B – Low-Code (Port 4200) | models.ts (typisierte Interfaces) · schul-api.service.ts (zentraler API-Layer) · Dashboard-Seite · 5 Entitätsseiten · Liquid-Glass-Design (CSS) |
| Dokumentation | Projekthandbuch · Vergleich_Frontends.md · ENTWICKLUNG.md · PowerPoint-Präsentation |

# 5  Projektumweltanalyse

Die Umweltanalyse betrachtet alle Personen und Faktoren, die das Projekt beeinflussen oder von ihm betroffen sind:

| Umwelt | Art | Einfluss / Erwartung | Maßnahme |
| --- | --- | --- | --- |
| SWP-Lehrkraft (Auftraggeber) | intern | hoch – bewertet Ergebnis, erwartet vollständige Erfüllung des Auftrags | regelmäßige Abstimmung, Auftrag exakt umsetzen |
| Projektleiter (Paul) | intern | hoch – Lernerfolg und gute Note als persönliche Ziele | realistische Planung, Puffer einplanen |
| Mitschüler (Publikum) | intern | mittel – erwarten verständliche, interessante Präsentation | Live-Demo, klare Vergleiche, Diskussionspunkte |
| Schul-IT / Infrastruktur | extern | mittel – Schulrechner mit Einschränkungen (z. B. NODE_ENV=production) | Workarounds dokumentieren (npm ci --include=dev) |
| KI-Anbieter (Anthropic / Claude Code) | extern | mittel – Verfügbarkeit und Kosten des KI-Werkzeugs | Prompts und Ergebnisse protokollieren, Fallback: manuelle Entwicklung |
| Angular / Open-Source-Community | extern | niedrig – Framework-Versionen und Breaking Changes | fixe Versionen im package.json |

# 6  Meilensteine und Zeitplan

| Meilenstein | Termin | Status |
| --- | --- | --- |
| M1 – Projektstart, Arbeitsauftrag geklärt | April 2026 | erledigt |
| M2 – Backend geprüft und lauffähig (Port 5225) | April 2026 | erledigt |
| M3 – Frontend A (manuell) fertig | Mai 2026 | erledigt |
| M4 – Frontend B (Low-Code) Grundversion | Anfang Juni 2026 | erledigt |
| M5 – Design-Iterationen abgeschlossen | Anfang Juni 2026 | erledigt |
| M6 – Dokumentation fertig (Handbuch, Vergleich) | Mitte Juni 2026 | erledigt |
| M7 – Abschlusspräsentation gehalten | Juni 2026 | offen |

# 7  Risikoanalyse

| Risiko | W'keit | Auswirkung | Gegenmaßnahme |
| --- | --- | --- | --- |
| Generierter KI-Code wird nicht verstanden | mittel | hoch | Code-Review, Code aktiv nachvollziehen, Fragen vorbereiten |
| Umgebungsprobleme (npm, NODE_ENV) | mittel | mittel | Workaround npm ci --include=dev dokumentiert |
| Backend-Endpoints unvollständig (kein PUT bei Klasse/Fach/Raum) | sicher | niedrig | UI an Endpoints anpassen, Hinweistexte einblenden |
| Technik-Ausfall bei der Live-Demo | niedrig | hoch | Screenshots und Videos als Fallback in der Präsentation |

# 8  Durchführung – Variante A: Manuelles Frontend

Das manuelle Frontend (frontend-manuell/, Port 4300) wurde klassisch entwickelt, wie es im Unterricht gelernt wird, und bewusst einfach gehalten.

Abbildung 1: Variante A – manuell entwickeltes Angular-Frontend (Port 4300)

## 8.1  Technologien und Code-Stil

- Angular 22 mit zone.js (klassische Change Detection).

- Klassische Syntax: *ngFor / *ngIf, [(ngModel)] (Template-driven Forms), Constructor-Injection.

- Keine Typisierung der API-Daten (any[] statt Interfaces); HTTP-Aufrufe direkt in den Komponenten, URLs hartcodiert.

- Pro Entität genau zwei Dateien (component.ts + component.html); eine globale styles.css ohne Framework.

- Bewusst nicht enthalten: Dashboard, Ladeanzeigen, Fehlermeldungen im UI, Animationen.

## 8.2  Funktionsumfang

- Alle fünf Entitäten mit vollem CRUD, soweit das Backend es erlaubt.

- Dropdown-Zuordnungen (Schüler→Klasse, Klasse→Klassenvorstand, Fach→Lehrer).

- confirm()-Dialog vor dem Löschen.

## 8.3  Zeitaufwand (Schätzung)

| Tätigkeit | Aufwand |
| --- | --- |
| Projekt-Setup, Angular CLI, Routing verstehen | 1–2 h |
| Erste Entität komplett (Liste + Formular + HTTP) | 2–4 h |
| Restliche 4 Entitäten (Muster wiederholen) | 2–3 h |
| Fehlersuche (CORS, Datenbinding, Typfehler) | 1–3 h |
| Basis-Styling | 0,5–1 h |
| Summe | ca. 1–2 Arbeitstage |

# 9  Durchführung – Variante B: Low-Code mit Claude Code

Die gesamte App (frontend-lowcode/, Port 4200) wurde von der KI erstellt. Der Mensch gab ausschließlich Prompts in Alltagssprache.

Abbildung 2: Variante B – per KI generiertes Frontend mit Dashboard und iOS-Glas-Design (Port 4200)

## 9.1  Technologien und Architektur

- Angular 22 zoneless (neueste Change-Detection-Strategie ohne zone.js).

- Moderne Syntax: Signals, @if / @for, inject() statt Constructor-Injection.

- Saubere Schichtenarchitektur: zentraler SchulApiService, typisierte Interfaces in models.ts, forkJoin für paralleles Laden.

- Mehr Funktionsumfang als Variante A: Dashboard mit Live-Kennzahlen, Fehler-Banner, Skeleton-/Shimmer-Ladeanimationen.

## 9.2  Entwicklungsschritte (real gemessen)

| Schritt | Dauer |
| --- | --- |
| KI analysiert Backend selbstständig (Controller, Models, Ports) | ~5 min |
| Projekt-Scaffolding (ng new) | ~5 min |
| Generierung: Models, Service, 6 Seiten, Routing, Styling | ~10 min |
| Fehler 1 beheben: unvollständige npm-Installation | ~10 min |
| Fehler 2 beheben: TypeScript-Union-Type | ~2 min |
| Verifikation (Build, API-Tests, Dev-Server) | ~5 min |
| Grundversion gesamt | ~35–40 min |
| Design-Iteration „drastisch verbessern“ (Animationen) | ~10 min |
| Design-Iteration „iOS-Glas-Look“ | ~10 min |
| Gesamt inkl. allem Feinschliff | < 1 Stunde |

## 9.3  Die Prompts (wörtlich)

- „bitte bau mir jetzt die lowcode app für das ganze ding“

- „bitte verbessere das frontend von der lowcode variante drastisch, baue animationen ein, dynamische übergänge und einen schöneren look der beeindruckt“

- „bitte repliziere den glas look vom apple betriebssystem iOS auf der gesamten website“

Bemerkenswert: Die KI erkannte die Grenzen des Backends selbstständig (z. B. kein PUT bei Klasse/Fach/Raum) und blendete entsprechende Hinweistexte statt nicht funktionierender Buttons ein.

## 9.4  Aufgetretene Probleme und Lösungen

| Problem | Ursache | Lösung (durch die KI selbst) |
| --- | --- | --- |
| Build-Fehler „Could not find @angular/build“ | NODE_ENV=production gesetzt → npm installiert keine devDependencies | Diagnose über npm config, dann npm ci --include=dev |
| TS2349 „expression is not callable“ | Union-Typ Observable<Schueler> ¦ Observable<void> | Explizite Typisierung Observable<unknown> |
| Backend-Exe beim Start gesperrt | Eine Backend-Instanz lief bereits (Visual Studio) | Laufende Instanz weiterverwendet – kein Neustart nötig |

# 10  Vergleich der beiden Ansätze

| Kriterium | Variante A: Manuell | Variante B: Low-Code (KI) |
| --- | --- | --- |
| Zeitaufwand | ca. 1–2 Arbeitstage (geschätzt) | < 1 Stunde (gemessen) |
| Angular-Stil | klassisch: *ngFor, [(ngModel)], Constructor-DI, zone.js | modern: Signals, @for/@if, inject(), zoneless |
| Typsicherheit | any[] – keine | vollständige Interfaces |
| Architektur | HTTP direkt in Komponenten | Service-Layer + Models + Pages |
| Fehlerbehandlung | keine (nur Browser-Konsole) | UI-Banner, durchgängig |
| Ladezustände | keine | Skeleton-/Shimmer-Animationen |
| Design | Basic (Arial, einfache Tabellen) | iOS Liquid Glass, Animationen, Dashboard |
| Funktionsumfang | CRUD pur | CRUD + Dashboard + UX-Extras |
| Lerneffekt | hoch – man versteht jede Zeile | gering, ohne aktives Nachvollziehen |
| Code-Verständnis | vollständig (selbst geschrieben) | muss nachträglich erarbeitet werden |
| Kontrolle über Architektur | vollständig | nur über Prompts und Code-Review |
| Wartbarkeit | mittel (Duplikate, keine Typen) | gut – aber nur, wenn man den Code versteht |
| Reproduzierbarkeit | deterministisch | gleicher Prompt ≠ gleicher Code |
| Kosten | Arbeitszeit | Arbeitszeit + KI-Abo/Tokens |

## 10.1  Paradoxe Erkenntnis

Die KI schreibt moderneren und saubereren Code als der typische Lernende (Signals, Typisierung, Service-Layer) – aber der Lernende versteht seinen eigenen einfachen Code besser als den fremden sauberen. Für die Schule ist das manuelle Schreiben durch nichts zu ersetzen; für die Produktivität ist die KI kaum zu schlagen.

# 11  Lessons Learned

### Pro Low-Code

- Faktor 10–20 schneller: unter einer Stunde statt 1–2 Arbeitstage.

- Die KI analysierte das Backend selbstständig und passte die UI exakt an die vorhandenen Endpoints an.

- Die KI behebt eigene Fehler selbst (Build-Fehler, Typfehler).

- Design-Iterationen kosten nur einen Satz („mach es schöner“) statt Stunden.

### Grenzen und Risiken

- Umgebungsprobleme bleiben Handarbeit: Das NODE_ENV-Problem hätte ohne npm-Wissen lange aufgehalten.

- Verstehen ≠ Besitzen: Wer den generierten Code präsentieren und warten muss, muss ihn trotzdem lesen und lernen.

- Blindes Vertrauen ist riskant: Architekturentscheidungen der KI sollte man bewusst abnehmen.

- In Prüfungssituationen ohne KI hilft nur, was man selbst kann.

# 12  Fazit

„Low-Code mit KI ersetzt nicht das Lernen – aber es verändert, was es zu lernen gilt: weg vom Tippen von Boilerplate, hin zu Architekturverständnis, Code-Review und präzisem Formulieren.“

# Anhang: Hinweise zur Live-Demo

- Backend starten: dotnet run in SWP_abschluss_projekt/ (Port 5225).

- Manuelles Frontend: npm start in frontend-manuell/ → http://localhost:4300.

- Low-Code-Frontend: npm start in frontend-lowcode/ → http://localhost:4200.

- Achtung auf Schulrechnern: ggf. npm ci --include=dev statt npm install (wegen NODE_ENV=production).

- Echtheits-Beweis: F12 → Netzwerk-Tab (Live-API-Calls) oder Swagger auf http://localhost:5225/swagger.

- Stärkster visueller Vergleich: beide Apps nebeneinander in zwei Browserfenstern (Chrome oder Edge wegen backdrop-filter).